En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. José Andrés Burguete Torres sobre las actuaciones previstas para el 2010 que se van a dejar de realizar en el Plan de Aceleración de Carreteras, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 11 de 10 de febrero de 2010.

Pamplona, 25 de febrero de 2010

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la  pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. José Andrés Burguete Torres, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario CDN-Convergencia de Demócratas de Navarra, sobre las actuaciones comprendidas en el Plan de Aceleración y en el Plan Navarra 2012, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

Entendemos que la pregunta se refiere a una modificación de la partida presupuestaria 61100-6010-353222 Plan Navarra 2012, introducida con la enmienda 120, que supone una reducción, en la consignación inicial de la partida, de 3,2 millones de euros.

Debemos informarle que ninguna de las obras en marcha del Plan de Aceleración de Carreteras que son las Variantes de Irurita-Elizondo, Mendavia, Lodosa, Milagro, y Valtierra-Arguedas, van a verse afectadas por esta reducción presupuestaria, que ha tenido en cuenta las bajas de adjudicación de obra.

No obstante, y como ya saben, de las 29 actuaciones comprendidas en el Plan de Aceleración tres son las que no se han iniciado que son:

• Variante de Azagra, por problemas de autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

• Curva de Orradre, por el nuevo planteamiento del proyecto acordado con las entidades locales.

• Accesos Sur de Pamplona, por la afección de los desarrollos de la meseta de Donapea que obliga a su replanteamiento.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 23 de febrero de 2010

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones Laura Alba Cuadrado