En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Román Felones Morrás sobre los Planes Directores elaborados, en marcha y previstos, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 76 de 15 de septiembre de 2008.

Pamplona, 9 de octubre de 2008

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

El Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, en relación con la petición formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Román Felones Morrás, adscrito al grupo Socialistas del Parlamento de Navarra, sobre planes directores, elaborados o en marcha, tiene el honor de informar lo siguiente:

1º Relación de Planes Directores elaborados en el inmediato pasado y edificios y enclaves afectados.

- Proyecto de musealización del recinto amurallado de Rada.

- Plan Director de la ciudad romana de Andelos.

- Plan Director de la villa romana de Arellano.

- Plan Director de la Catedral de Tudela.

- Esquema previo del Plan director de la Catedral de Pamplona.

2º Relación de Planes Directores en marcha en el momento presente y edificios y enclaves afectados.

- Plan Director del Monasterio de La Oliva (redactado y en revisión final).

- Plan Director del yacimiento romano de Santa Criz (Eslava)

3º Relación de Planes de Actuación ya redactados o en marcha en el momento presente, y edificios o enclaves a los que afecta.

Plan de trabajo. Monasterio de Irache. (Pendiente de las directrices del Parador Nacional.)

Plan de trabajo. Fachada Santa María de Sangüesa. (En ejecución)

Plan de trabajo. Muralla y jardín de Palacio de Pamplona. (En ejecución)

Plan de trabajo. San Pedro de la Rúa. (En fase de adjudicación.)

Plan de trabajo. Santa María de Ujué. (En ejecución)

Plan de trabajo. Monasterio de Fitero. (En ejecución)

Plan de trabajo. Albergue de Roncesvalles. (En ejecución)

4º Relación de Planes Directores previstos para el inmediato futuro.

Dada la complejidad de su conjunto, se plantea la posibilidad de elaborar un Plan Director de la Catedral de Pamplona que, siguiendo las líneas ya expuestas en el esquema previo ya existente, desarrolle las necesidades y posibilidades de trabajo. La catedral ya fue restaurada en su interior y en estos momentos está previsto actuar en la fachada, el claustro, los pináculos y la iluminación y faltan aún espacios susceptibles de intervención que podrían tener una proyección en dicho Plan. En estos momentos, respecto a los trabajos que van a comenzar en un futuro inmediato ya se han llevado a cabo el levantamiento planimétrico y los estudios petrológicos y de deterioro de la piedra del claustro y de la fachada.

5º Relación de Planes de Actuación previstos para el inmediato futuro.

El Departamento prevé la necesidad de realizar planes de actuación y sus estudios consiguientes en los siguientes monumentos: claustro y portada de la Catedral de Tudela, portada de San Martín de Artáiz, San Salvador de Gallipienzo, interior de San Pedro de la Rúa, torre de San Pedro de Olite, Ermita de Motalban en Zurucuáin.

Lo que tengo el honor de remitir en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 8 de octubre de 2008

El Consejero: Juan Ramón Corpas Mauleón